Zápis č.1 z jednání investiční komise konané dne 14.1.2015 od 17 hod.

Přítomni:	Jiří Lain, František Hudek, František Lisý, Karel Havlák

Omluveni:	0

Hosté: 		Pavel Bartoš, Ilona Ptáčková (17:10)

Program jednání:

1/ personální řešení investiční komise rady města

- počet členů

- volba předsedy

- volba zapisovatele

2/ návrh seznamu potenciálních akcí pro r.2015

- rekapitulace nedokončených akcí z r.2014

- návrh aktuálních akcí pro r.2015

3/ různé

4/ závěr

- volba termínu příští IK

- příprava podkladů na příští jednání

1/ personální řešení investiční komise rady města

Bylo tradicí, že komise měla doposud 5 členů. Stávající komise schválená radou města dne 5.1.2015 čítá po odmítnutí účasti zástupce z hnutí LOS pouze 4 členy. Komise se jednohlasně shodla, že bude pracovat v počtu 4 členů.

Volba předsedy komise – František Hudek navrhl Jiřího Laina, ostatní členové se shodli a dotyčný návrh přijal. Předsedou investiční komise byl zvolen Jiří Lain.

Volba zapisovatele – členové IK se shodli, že zápis z jednání bude provádět Jiří Lain.

Volba ověřovatele – členové IK se shodli, že vypracovaný zápis bude zaslán všem členům ke korektuře a případnému doplnění. Po jejich vyjádření a odsouhlasení bude vydán oficiální zápis z jednání.

2/ návrh seznamu potenciálních akcí pro r.2015

1. rekapitulace nedokončených akcí z r.2014

a/ rekonstrukce budovy ZUŠ -  je k dispozici PD část „střecha“ a část „fasáda“ ve dvou variantách. K dispozici jsou odhadní rozpočty od projektanta – střecha 1.131.628,- Kč, fasáda var.1 (oprava ve stávajícím provedení) 2.231.910,- Kč, fasáda var.2 (zateplená) 2.502.338,- Kč.

Komise se shodla, že před zahájením prací na fasádě by měla být vyřešena vzlínající vlhkost suterénních zdí. Proto doporučuje odkopání suterénu z důvodu přirozeného vysoušení a následné provedení hydroizolační zábrany zdiva podřezáním objektu. Současně by se mohla provést rekonstrukce střechy dle PD (s tím, že je pouze nutno vyřešit skloubení obkopu objektu a případné stavby lešení). Dále komise navrhla nechat vypracovat studii na obnovu a renovaci okolí budovy ZUŠ.

b/ revitalizace plochy před kostelem Sv.Bartoloměje – byla vypracována dokumentace pro stavební povolení – členové komise si vyžádali zaslání dokumentace v elektronické podobě a doporučují vypracování hrubého rozpočtu požadovaných nákladů na realizaci akce.

c/ ul. Družstevní (od ul. Letecké, kolem byt.domu čp.802, kolem stodoly a byt.domu čp.431 k ul. Letecká) v části kolem byt. domu čp.802 nutno dořešit se správou majetku majetkoprávní vztahy v místě komunikace v souvislosti s vlastnictvím části pozemků skupinou CTR Group. Komise se shodla rozdělit poměrně dlouhou ulici na dvě části – I.etapa provedení opravy stávající komunikace od ulice Letecké kolem RD k byt.domu čp. 802. II.etapa provedení nové komunikace kolem stodoly až po byt.dom čp. 431 a napojení na ul. Leteckou, včetně případných parkovacích stání u čp.431

d/ ul. Pod Viničkou na stávající komunikaci se viditelně podepsala realizace rozvodů technické infrastruktury a hromadná výstavba RD, která v minulém období probíhala. Vzhledem k situaci, že výstavba RD je takřka ukončena a dosednutí po provedení podzemních médií je zjevně ukončeno, IK již v loňském roce navrhovala provedení nové vrchní asfaltové vrstvy. Stávající členové IK připomenuli, že ulice Pod Zastávkou (od letecké kapličky po hasičárnu) je ještě staršího provedení taktéž s propadlinami a výtluky a navíc je více používaná, než ulice Pod Viničkou. OK navrhuje provést revizi těchto komunikací a stanovit postup oprav – zda provést lokální opravy či přistoupit k postupnému frézování a provedení vrchní části asfaltu.

e/ chodník v Kralupské (kolem p.Srby a p.Tybana) – v současné době je obecní pozemek pro provedení odpovídajícího chodníku podél komunikace úzký. Je zahájen proces získání části pozemků (vykoupení, převod,...) od soukromých vlastníků k umožnění provedení chodníku. Pan Hudek informoval o problému se sloupy elektrického vedení (2ks), které jsou majetkem ČEZ a zasahují přímo do plánovaného chodníku s tím, že přeložení jednoho sloupu může stát až 60 tis.Kč plus další výdaje na předělání přípojek.

f/ komunikace Pod Strání – (předseda komise předem informoval,že je ve střetu zájmu a zdrží se rozhodování o případné realizaci) první polovina komunikace je s asfaltovým povrchem. V r.2013 byla v druhé polovině této komunikace dokončena veřejná kanalizace a vodovod. Komunikace je již stabilizovaná, ale štěrkový povrch neodpovídá standardům a užívání komunikace je problémové – musí se pravidelně udržovat a opravovat (zvlášť komplikace při sněhu). IK se v loňském roce shodla a doporučila  provézt povrch komunikace z vegetačních tvárnic se středním pruhem pro pěší ze zámkové dlažby jako je obdobně proveden povrch ul.U Zastávky (část pod dráhou) a napojení objektů čp.514 a 515 na ul.Leteckou.

g/ komunikace V Akátech – v této komunikaci byla v r.2014 provedena kanalizace. V současné době povrch odpovídá provedeným pracím. Do budoucna je ale potřeba povrch vyřešit do standardního provozuschopného stavu. Je nutno prověřit, zda s ohledem na členitost a spády bude vhodné provedení asfaltového povrchu, či hledat jiné řešení.

h/ chodník  Lesní II.část – (propojení mezi Pod Hájem I a II ) - jedná se o pokračování provedení chodníku na obecním pozemku v délce cca 20 m o šířce 120 cm. V současné době je místo chodníku hojně využívána silnice.

i/ kanalizace ulice U Krytu – dva objekty v dané ulici nemají možnost připojení na stávající kanalizační řád do ulice Nerudovy, jako to mají ostatní objekty v této lokalitě. Jedná se o cca 80 m veřejné kanalizace. Nutno prověřit možnost vedení veřejného řádu (pod asfalt.povrchem, či v zeleném pruhu?). Komise doporučuje v rámci snahy pro odkanalizování všech dostupných objektů tuto část nechat provést.

2. návrh aktuálních akcí pro r.2015

a/ zvětšení kapacity MŠ – v r. 2010 byla zvětšena kapacita MŠ 1 třídu, v r.2014 byla potřeba další třída. Komise se shodla na výstavbě dalších 2 tříd včetně rozšíření kapacity kuchyně, která je již pro stávající stav hraniční. Komise dále rozebírala možnosti využití nového objektu MŠ v případě poklesu počtu potřebných míst. Komise se shodla, že přízemní zadní trakt stávající MŠ není vhodný na provedení nástavby. V současné době je rozpracována studie na umístění dvou tříd MŠ a zvětšení kapacity kuchyně ve stávajícím areálu MŠ. S vlastní přístavbou by měly být řešeny i související komunikační cesty, zásobování a úpravy přilehlého dětského hřiště. Studie by měla sloužit zároveň pro výběrové řízení na realizaci zakázky a případně zároveň jako podklad pro získání dotace. V březnu tohoto roku by měl být vypsán program Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (SFROM) pro r.2015 na investiční projekty obcí a měst, v kterém by měly být i dotace na výstavbu a rekonstrukci MŠ.

b/ objekt „Ludvík“ – přesun Policie - bylo projednáno na zastupitelstvu, kde se potvrdil schválený záměr pronájmu nebytových prostor objektu č.p. 735 Policii ČR. Policie dále potvrdila zájem o objekt s tím, že oproti bývalé dokumentaci by měla zájem o využití celého objektu. Komise se shodla na pozitivní odezvě přítomnosti sídla Policie ČR v obci a zároveň využití stávajícího objektu s vidinou dlouhodobého pronájmu celého objektu. Komise upozornila, že přilehlé parkoviště by mělo částečně zůstat přístupné pro veřejnost a nikoli jen pro účely Policie.

c/ park Nám. Svobody – revitalizace parku s úpravou okolí pomníku včetně betonového seřadiště. Je vypracovaná projektová dokumentace. Je záměrem získání dotace.

d/ Hasiči Libčice – po přestěhování do nového objektu nemají hasiči k dispozici potřebnou věž na sušení hadic. Komise se shodla na schválení požadovaného záměru.

e/ sportovní hala – komise akceptuje potřeby sportovní haly jak pro tělocvičnu ZŠ, tak pro uplatnění sportovních organizací i zájmu veřejnosti o sportovní vyžití. Komise byla seznámena se záměrem vybudování haly v prostorách „sokoláku“ v souvislosti s již v minulosti vypracovanou PD.

3/ různé

a/ Kulturní dům – starosta informoval na radě konané dne 12.1.2015 o záměru stávajících majitelů kulturního domu o jeho prodeji. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o jednoduchou záležitost, Rada města ustanovila vznik pracovního týmu pro řešení vzniklé situace. Komise  se shodla, že je nutno řešit komplexně nejen případnou koupi KDL, ale zejména následné provozní náklady, využitelnost a udržitelnost objektu, možnost získání dotace na rekonstrukci objektu a další sounáležitosti.

4/ Závěr

Komise doporučuje Radě města zařadit do plánu investic akce v tomto pořadí:

- přístavba MŠ ...(náklady cca 10 mil. z toho případné dotace 75%, spoluúčast cca 3 mil. Kč)

- rekonstrukce ZUŠ ... odizolování suterénu, střecha ..... cca 1,7 mil. Kč

- oprava ul. Družstevní – I.etapa ...... nutno dopočítat náklady (cca 1 mil. Kč)

- objekt „Ludvík“ pro Policii ČR ..... přípravné práce cca 0,5 mil. Kč

- kanalizace ul. U Krytu .......PD + přípr.práce ......... cca 100 tis.Kč

- věž pro hasiče Libčice  ............. cca 80 tis. Kč

- povrch ul. Pod Strání (2.část veget.tvárnice) ......... odhad cca 300 tis. Kč

- chodník Lesní II.část .............. cca 200 tis. Kč

- chodník Kralupská (dokončení) ........ cca 700 tis. Kč

- oprava povrchu ul. Pod Zastávkou, Pod Viničkou

- revitalizace plochy před kostelem Sv.Bartoloměje

(některé ceny jsou odhadní, nutno překontrolovat či doplnit pro přesnější orientaci).

Další jednání bude svoláno předsedou komice nebo ostatními členy na popud Rady města, nebo nejpozději do 3 měsíců od konání tohoto jednání.

Předseda ukončil jednání v 19:15 hod.

Zapsal: Jiří Lain